ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Hệ thống quản lý bảo trì, sửa chữa tài sản tòa nhà

4 tòa nhà · Web quản lý · Zalo Mini App · AI hỗ trợ nghiệp vụ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Kính gửi | [Tên đơn vị khách hàng] |
| Đơn vị đề xuất | [Tên đơn vị đề xuất] |
| Ngày | 12/10/2026 |
| Phiên bản | 1.0 – bản đề xuất để khách hàng xem xét và xác nhận |
| Phạm vi | 4 tòa nhà, khoảng 10 người dùng: Ban quản lý, chủ đầu tư, chủ sở hữu |

Tài liệu dùng để trao đổi và xác nhận phạm vi. Các ngưỡng tiền, thời hạn và cơ chế nghiệp vụ là đề xuất, chỉ áp dụng sau khi khách hàng xác nhận.

# Tóm tắt đề xuất

Đề xuất xây dựng một hệ thống dùng chung cho 4 tòa nhà để quản lý thiết bị, bảo trì định kỳ và hồ sơ sửa chữa, thay cho việc theo dõi bằng Excel. Web dùng cho quản trị và hồ sơ đầy đủ; Zalo Mini App dùng để xử lý công việc tại hiện trường và duyệt nhanh. AI được tích hợp vào các bước nghiệp vụ, dùng cùng dữ liệu và quyền xem với người dùng.

## Mục tiêu ưu tiên

- Tập trung dữ liệu Excel của 4 tòa vào một hệ thống; nhập dữ liệu cũ và xuất lại Excel khi cần.

- Theo dõi tiến độ, người phụ trách và lịch bảo trì; tránh bỏ sót công việc.

- Tra lịch sử thiết bị và tổng hợp chi phí sửa chữa của 4 tòa.

- Cảnh báo sớm hồ sơ có giá trị lớn, giá bất thường, thiết bị hỏng lặp lại.

- Lập và lưu đủ biên bản hiện trạng, tờ trình, quyết định và biên bản nghiệm thu theo đúng phiên bản.

## Điểm chính của giải pháp

| Hạng mục | Đề xuất |
| --- | --- |
| Người dùng | Ban quản lý, chủ đầu tư, chủ sở hữu; khoảng 10 tài khoản. Chưa mở tài khoản cho cư dân và nhà thầu. |
| Nền tảng | Web quản lý đầy đủ; Zalo Mini App cho thao tác trên điện thoại. |
| Cấu hình | BQL tự cấu hình từng tòa trong phạm vi được cấp; có bộ cấu hình mẫu chung; sao chép vai trò. |
| Nhà thầu và giá | Mỗi hồ sơ chỉ ghi nhà thầu thực hiện và giá sửa chữa; không có quy trình lấy nhiều báo giá. |
| Bảo trì | Kế hoạch, chu kỳ và checklist cho từng thiết bị; tự sinh và giao việc, nhắc lịch qua Zalo. |
| Chữ ký | Ký nhanh bằng chuột hoặc cảm ứng, lưu đúng phiên bản tài liệu. |
| Thông báo | Nhắc việc, lịch hẹn, lịch bảo trì qua Zalo; mở Mini App để xử lý. |
| AI | 7 chức năng AI: tra lịch sử lỗi, cảnh báo hỏng lặp lại, phân loại sự cố, kiểm tra hồ sơ trình, trích xuất hợp đồng, báo cáo tự viết nhận xét, hỏi đáp số liệu. |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt mặc định, tiếng Anh cho phiên bản đầu. |
| Vận hành dữ liệu | Bên đề xuất vận hành kỹ thuật, sao lưu và khôi phục; đơn vị sử dụng quản lý quyền và nội dung. |

Cấu trúc tài liệu: Mục 1 liệt kê tính năng theo nền tảng; Mục 2 mô tả workflow của từng module; Mục 3 trình bày AI và các tính năng áp dụng; Mục 4 nêu kiến trúc và vận hành dữ liệu.

# 1. Danh sách tính năng theo nền tảng

Web và Zalo Mini App dùng chung tài khoản, quyền và dữ liệu. Web phụ trách quản trị, cấu hình, kế hoạch bảo trì, nhập xuất Excel và báo cáo đầy đủ. Mini App ưu tiên thao tác hiện trường và duyệt nhanh. Mọi thay đổi cập nhật về cùng hệ thống, giữ lịch sử và quyền nhất quán.

## 1.1 Web quản lý đầy đủ

Dành cho BQL, chủ đầu tư và chủ sở hữu; hiển thị chức năng theo quyền và tòa được giao.

| Nhóm tính năng | Chức năng |
| --- | --- |
| Tổng quan vận hành | Dashboard 4 tòa hoặc từng tòa; sự cố, việc quá hạn, chờ duyệt, lịch bảo trì và chi phí. |
| Tòa nhà và cấu hình | Tòa, tầng, khu vực, vị trí; cấu hình riêng; sao chép mẫu, ngưỡng tiền và lịch nhắc. |
| Tài khoản và vai trò | Tạo, sửa và sao chép vai trò; giới hạn quyền theo tòa; chuyển giao công việc. |
| Thiết bị và bảo hành | Hồ sơ, model, tài liệu, lịch sử lỗi, sửa và bảo trì; cảnh báo bảo hành và tái hỏng. |
| Sự cố và công việc | Tạo, xác nhận, giao việc, thời hạn, lịch hẹn và cập nhật tiến độ. |
| Hồ sơ sửa chữa | Biên bản hiện trạng, tờ trình, tài liệu, bổ sung và trình lại; lưu phiên bản. Lần 3 không duyệt: ghi chưa xử lý và soạn thông báo có lý do. |
| Nhà thầu và giá | Chỉ ghi tên nhà thầu thực hiện và giá tiền cho hồ sơ sửa chữa. |
| Phê duyệt và ký nhanh | Người trình ký tờ trình; người duyệt ký quyết định theo cấu hình; lưu lý do từ chối và đúng phiên bản. |
| Thi công và nghiệm thu | Kế hoạch, nhật ký, ảnh; báo hoàn tất, đề nghị nghiệm thu, biên bản; khắc phục và nghiệm thu lại. |
| Bảo trì và lịch | Thiết lập kế hoạch, chu kỳ, checklist; sinh và giao việc; xác nhận kết quả. |
| AI trong nghiệp vụ | 7 chức năng AI-01 đến AI-07 gắn vào từng bước (xem Mục 3). |
| Báo cáo và dữ liệu | Báo cáo đa tòa; nhập và xuất Excel; tài liệu, phiên bản và nhật ký thao tác. |
| Thông báo và vận hành | Nhắc việc; soạn thông báo kế hoạch và hồ sơ chưa xử lý; quản lý trạng thái gửi, đa ngôn ngữ, sao lưu và khôi phục. |

## 1.2 Zalo Mini App xử lý trên điện thoại

Dùng cùng tài khoản nghiệp vụ, quyền và dữ liệu với web; liên kết tài khoản Zalo với người dùng nội bộ.

| Nhóm tính năng | Chức năng |
| --- | --- |
| Tổng quan và việc của tôi | Xem việc được giao, quá hạn, chờ duyệt; chọn tòa trong phạm vi được cấp. |
| Ghi nhận sự cố | Chọn vị trí, thiết bị, nhập mô tả và chụp ảnh; gửi xử lý. |
| Tra thiết bị và bảo hành | Xem thông tin, tài liệu, lịch sử lỗi, sửa chữa, bảo trì và hạn bảo hành. |
| Cập nhật công việc | Nhận việc, cập nhật ảnh, nhật ký, tiến độ; báo hoàn tất và gửi đề nghị nghiệm thu. |
| Nhà thầu và giá | Xem; ghi hoặc sửa tên nhà thầu và giá khi được cấp quyền, trước bước khóa dữ liệu. |
| Phê duyệt | Xem tờ trình và biên bản; đồng ý, bổ sung hoặc từ chối có lý do; ký theo quyền. |
| Ký nhanh | Ký cảm ứng trên tài liệu; gắn người ký, thời điểm và phiên bản. |
| Bảo trì và nghiệm thu | Checklist, số đo, ảnh; xem biên bản, gửi kết quả và xác nhận theo quyền. |
| Lịch và thông báo | Xem lịch hẹn, lịch bảo trì; nhận tin Zalo và mở đúng công việc để xử lý. |
| Trợ lý AI | Tra lỗi và hồ sơ tương tự, hỏi đáp số liệu theo quyền; kết quả có nguồn. |
| Báo cáo nhanh và ngôn ngữ | Xem tiến độ, chi phí tóm tắt theo quyền; chọn tiếng Việt hoặc tiếng Anh. |

# 2. Workflow các tính năng và module

Hệ thống có hai luồng chính: sửa chữa và bảo trì định kỳ. Hai luồng liên kết với nhau: khi lượt bảo trì phát hiện hư hỏng, hệ thống tạo hồ sơ sửa chữa gắn với lượt bảo trì đó. Các quy tắc chuyển trạng thái, lịch nhắc và ngưỡng tiền do hệ thống xử lý theo cấu hình của từng tòa.

Hình 2. Workflow sửa chữa và bảo trì định kỳ, kèm vị trí các chức năng AI

## 2.1 Ghi nhận sự cố và hồ sơ hư hỏng

Thông tin bắt buộc: tòa nhà, vị trí, thiết bị hoặc hạng mục, mô tả hiện tượng, mức ưu tiên, người ghi nhận và thời điểm phát hiện. Đính kèm ảnh nếu có; cho lưu nháp khi chưa đủ thông tin. AI phân loại sự cố và gợi ý thông tin còn thiếu để người dùng kiểm tra.

## 2.2 Quy trình sửa chữa

| Bước | Thao tác chính |
| --- | --- |
| 1. Ghi nhận và xác nhận | BQL tạo sự cố; kiểm tra thiết bị, hiện trạng, bảo hành và dấu hiệu tái hỏng. |
| 2. Biên bản, phương án, nhà thầu và giá | BQL lập biên bản hiện trạng, ghi phương án, tên nhà thầu thực hiện và giá tiền sửa chữa. Không có quy trình lấy nhiều báo giá, so sánh hoặc lựa chọn nhà thầu. |
| 3. Tờ trình, phê duyệt và ký | Người trình ký tờ trình; người có quyền duyệt và ký quyết định theo cấu hình tiền và hạng mục; lưu lý do từ chối và đúng phiên bản. |
| 4. Thi công | BQL lập kế hoạch, giao và theo dõi công việc; cập nhật nhật ký, ảnh, tiến độ; báo hoàn tất. |
| 5. Nghiệm thu | Gửi đề nghị nghiệm thu, lập biên bản và xác nhận. Không đạt thì tạo lượt khắc phục và nghiệm thu mới, giữ lịch sử cũ. |
| 6. Hoàn tất | Đóng hồ sơ; cập nhật bảo hành và lịch sử thiết bị; lưu đủ biên bản, tờ trình và quyết định. |

## 2.3 Xác nhận và cảnh báo

| Tình huống | Quy tắc đề xuất |
| --- | --- |
| Hồ sơ thông thường | BQL phân công một người kiểm tra hiện trạng; lưu người xác nhận và kết quả. |
| Chi phí lớn | Mỗi tòa cấu hình ngưỡng tiền và cấp duyệt bổ sung. Không cho triển khai khi thiếu xác nhận bắt buộc. |
| Giá bất thường | Cảnh báo khi giá trình duyệt cao bất thường so với các lần sửa cùng thiết bị, bộ phận. |
| Mới thay hoặc mới sửa đã hỏng | Cấu hình khoảng thời gian tính tái hỏng; hiển thị lần sửa gần nhất và yêu cầu kiểm tra nguyên nhân. |
| Còn bảo hành | Cảnh báo hợp đồng và thời hạn; ưu tiên yêu cầu bảo hành. Chi phí phát sinh cần người có quyền xác nhận. |
| Lỗi lặp lại | Đối chiếu mã lỗi, thiết bị và lịch sử; AI đưa hồ sơ tương tự, số lần và phương án từng sử dụng. |
| Thay đổi sau duyệt | Đổi nhà thầu, phương án hoặc số tiền phải tạo phiên bản mới và đánh giá điều kiện trình lại. |

## 2.4 Phê duyệt, bổ sung và trình lại

- BQL kiểm tra và đề xuất; chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu được chỉ định duyệt theo ngưỡng của từng tòa. Các cấp duyệt cụ thể là cấu hình; không mặc định chủ đầu tư và chủ sở hữu có cùng quyền.

- Người tạo không tự duyệt hồ sơ của mình khi cấu hình yêu cầu tách trách nhiệm.

- Yêu cầu bổ sung: hồ sơ quay về người lập, sửa và trình phiên bản mới.

- Từ chối: đóng lần trình, lưu lý do; mở lại khi người duyệt cho phép.

- Lần trình thứ 3 không được duyệt: hồ sơ ghi trạng thái chưa xử lý và hệ thống soạn thông báo có lý do.

## 2.5 Sửa chữa khẩn cấp

Trưởng BQL cho xử lý ngay trong hạn mức được ủy quyền và thông báo người duyệt. Hồ sơ được bổ sung trong 24 giờ; trường hợp ngoại lệ phải ghi lý do.

## 2.6 Bảo trì định kỳ

Thiết bị → kế hoạch và checklist → tự sinh lượt công việc → nhắc lịch và giao việc → ghi kết quả, ảnh và số đo → người được chỉ định xác nhận → lưu lịch sử và kỳ tiếp theo.

- Phát hiện hư hỏng tạo sự cố hoặc hồ sơ sửa chữa liên kết với lượt bảo trì. Kết quả bảo trì vẫn được giữ; việc tạo hồ sơ sửa chữa không được coi là đã hoàn tất khắc phục.

- Mỗi lượt có mã riêng để tránh sinh trùng. Khi tạm dừng kế hoạch, giữ các lượt đã tạo; khi bật lại không tự đánh dấu các kỳ bỏ qua là hoàn tất.

- Đổi chu kỳ áp dụng từ ngày hiệu lực được chọn, giữ lịch sử cũ.

- Lưu ngày lắp hoặc thay, nhà cung cấp, hợp đồng và hạn bảo hành; kiểm tra bảo hành trước khi duyệt chi phí sửa mới.

## 2.7 Ký nhanh trên màn hình

Người dùng đăng nhập, đọc tài liệu và ký bằng chuột hoặc cảm ứng. Hệ thống lưu hình chữ ký, người ký, thời điểm và phiên bản tài liệu; khi nội dung thay đổi phải ký lại phiên bản mới. Đây là chữ ký vẽ và xác nhận trong hệ thống, không có chứng thư số và không mặc định tương đương ký số có chứng thư.

## 2.8 Thông báo và lịch nhắc qua Zalo

- Đề xuất một Zalo OA cho 4 tòa, liên kết Mini App. Gửi cho người được giao, trưởng BQL và người duyệt liên quan; mở đúng việc và xử lý theo quyền.

- Web soạn hoặc xuất thông báo kế hoạch bảo trì và thông báo hồ sơ chưa xử lý. Gửi Zalo cho cư dân hoặc nhà thầu cần xác nhận kênh và người nhận; không mở tài khoản ngoài nội bộ.

- Cấu hình người nhận, thời điểm nhắc trước hạn, nhắc quá hạn, lịch lặp và giờ yên lặng theo từng tòa.

- Lưu trạng thái gửi, gửi lại có giới hạn và chống gửi trùng; luôn giữ thông báo trong hệ thống khi Zalo không gửi được.

- Kênh gửi chọn theo OA hoặc dịch vụ tin doanh nghiệp Zalo hỗ trợ, xét điều kiện tài khoản, quyền nhận tin, mẫu tin và phí; kiểm tra tình trạng OA trước khi tích hợp.

## 2.9 Cấu hình 4 tòa, vai trò và chuyển giao

- Dùng chung danh mục trạng thái và cấu trúc dữ liệu. Mỗi tòa có vị trí, thiết bị, vai trò, người duyệt, ngưỡng tiền, chu kỳ bảo trì, thời hạn xử lý và lịch nhắc riêng.

- Cho sao chép cấu hình mẫu, xem trước và lưu lịch sử thay đổi. Cấu hình mới chỉ áp dụng cho hồ sơ hoặc kỳ bảo trì mới; hồ sơ đang xử lý giữ phiên bản cấu hình cũ.

- Sao chép vai trò tạo vai trò mới từ quyền mẫu, không tự sao chép người dùng hoặc mở thêm quyền ở tòa khác. BQL không được cấp quyền vượt phạm vi của chính mình.

- Chủ sở hữu là chủ tòa nhà hoặc đại diện được ủy quyền. Chủ đầu tư và chủ sở hữu xem các tòa được cấp quyền; BQL chỉ xem tòa được giao.

- Một quản trị viên chung quản lý tài khoản và cấu hình mẫu. Trưởng BQL phân công lại khi thay nhân sự, giữ lịch sử người phụ trách cũ.

# 3. AI và các tính năng áp dụng

## 3.1 Bảy chức năng AI áp dụng

| Mã | Chức năng AI | Nội dung triển khai | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | Tra lịch sử lỗi tương tự | Tìm lỗi tương tự trên cùng thiết bị và cùng model ở 4 tòa được phép xem; nêu cách đã xử lý, nhà thầu, chi phí; dẫn nguồn hồ sơ. | Phiên bản đầu |
| AI-02 | Hỏng lặp lại, mới thay đã hỏng, bộ phận tốn chi phí | Cảnh báo theo khoảng thời gian tái hỏng và số lần sửa do từng tòa cấu hình; chỉ ra bộ phận tốn chi phí nhất; gợi ý yêu cầu bảo hành. | Phiên bản đầu |
| AI-03 | Phân loại và xếp ưu tiên sự cố | Phân loại theo danh mục của từng tòa; gợi ý mức ưu tiên và người xử lý; người dùng xác nhận trước khi lưu. | Phiên bản đầu |
| AI-04 | Kiểm tra hồ sơ trình duyệt | Báo hồ sơ còn thiếu; cảnh báo giá trị vượt ngưỡng hoặc cao bất thường so với các lần sửa trước; tóm tắt tờ trình cho người duyệt. | Phiên bản đầu |
| AI-05 | Trích xuất hợp đồng, biên bản | Đọc PDF và ảnh scan; lấy hạn bảo hành, hạn kiểm định, giá trị, nhà thầu để người nhập xác nhận từng trường. | Sau khi có dữ liệu |
| AI-06 | Báo cáo tự viết nhận xét | Hệ thống chốt số liệu tuần, tháng; AI viết nhận xét điểm tốt, điểm cần xử lý; BQL duyệt rồi gửi chủ đầu tư, chủ sở hữu. | Phiên bản đầu |
| AI-07 | Hỏi đáp số liệu | Hỏi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; trả bảng số kèm hồ sơ nguồn; chỉ trả dữ liệu trong phạm vi được xem. | Sau khi có dữ liệu |

“Sau khi có dữ liệu”: bật khi hệ thống đã có dữ liệu nhập từ Excel và hồ sơ phát sinh đủ để kiểm thử độ chính xác, dự kiến sau 3–6 tháng vận hành.

## 3.2 AI trong từng bước nghiệp vụ

| Bước nghiệp vụ | Chức năng AI | AI hỗ trợ | Người quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghi nhận sự cố | AI-03, AI-01 | Phân loại, gợi ý mức ưu tiên và thông tin còn thiếu; đưa các lỗi tương tự đã gặp. | Người ghi nhận |
| Kiểm tra và xác nhận | AI-01, AI-02 | Hiện lịch sử lỗi của thiết bị và cùng model; cảnh báo tái hỏng, còn bảo hành. | Người kiểm tra hiện trạng |
| Phương án, nhà thầu và giá | AI-04 | Đối chiếu giá với các lần sửa trước; soạn tóm tắt tờ trình. | BQL |
| Phê duyệt và ký nhanh | AI-04 | Báo hồ sơ thiếu; cảnh báo giá trị lớn hoặc bất thường; tóm tắt phương án, chi phí, lịch sử. | Người có quyền duyệt |
| Thiết bị, bảo hành, hợp đồng | AI-05, AI-02 | Lấy hạn bảo hành, hạn kiểm định, giá trị từ tài liệu; cảnh báo khi đến hạn. | Người nhập liệu |
| Báo cáo và tra cứu | AI-06, AI-07 | Viết nhận xét báo cáo tuần, tháng; trả lời câu hỏi số liệu có nguồn. | BQL duyệt trước khi gửi |

# 4. Kiến trúc và vận hành dữ liệu

## 4.1 Kiến trúc đề xuất

- Web và Mini App dùng chung API, quyền và dữ liệu. Một backend chia module: tòa nhà, tài khoản, thiết bị, sự cố, sửa chữa, bảo trì, phê duyệt, ký nhanh, thông báo và báo cáo.

- Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu nghiệp vụ; kho tệp lưu ảnh và tài liệu; hàng đợi xử lý lịch bảo trì, thông báo, xuất Excel và AI.

- Lớp AI tìm kiếm tài liệu và lịch sử theo quyền, gọi mô hình qua backend, có giới hạn chi phí và nhật ký. Không đưa khóa API vào web hoặc Mini App.

## 4.2 Đa ngôn ngữ

Tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định, tiếng Anh cho phiên bản đầu. Đại diện đơn vị duyệt thuật ngữ và mẫu báo cáo; AI hỗ trợ dịch. Hồ sơ gốc, mã thiết bị, số tiền và ngày được giữ nguyên; bản dịch lưu tách riêng.